ASC PHOTO AI

# Product Specification
Ứng dụng chỉnh ảnh Flutter

Photo Editor + Retouch + Object Removal + Creative Tools + AI Roadmap

Định hướng: app chỉnh ảnh thế hệ mới, lấy trải nghiệm nhanh - đẹp - dễ dùng làm lõi, mở rộng AI theo từng giai đoạn.

Mục tiêu tài liệu: Dùng làm nền để thiết kế UI/UX, chia module Flutter, ước lượng backlog, xây backend/AI service, định nghĩa gói Free/Pro và roadmap phát hành.

# 1. Tóm tắt sản phẩm

ASC Photo AI là ứng dụng chỉnh ảnh trên mobile tập trung vào ba lớp giá trị: chỉnh sửa ảnh nhanh hằng ngày, bộ công cụ sáng tạo/retouch chuyên sâu, và AI xử lý ảnh thông minh. App nên cho phép người dùng bắt đầu từ thao tác rất đơn giản nhưng vẫn có đường nâng cấp thành workflow bán chuyên nghiệp.

Nền tảng ưu tiên: Flutter cho Android/iOS; kiến trúc tách editor engine, UI layer, storage và AI service.

Đối tượng: người dùng phổ thông, creator, seller online, beauty/lifestyle, social media, người cần sửa ảnh nhanh.

Mô hình kinh doanh: Free có quảng cáo + giới hạn tính năng; Pro subscription; credit AI cho tác vụ tốn GPU; có thể thêm lifetime hoặc bundle sau.

Khác biệt nên theo đuổi: thao tác cực nhanh, preview realtime, preset thông minh, AI có kiểm soát, lịch sử chỉnh sửa không phá hủy ảnh gốc.

Nguyên tắc UX cốt lõi: Mọi hiệu ứng phải có preview trước/sau, Undo/Redo rõ ràng, Auto Save Draft, và thao tác quan trọng không được làm mất ảnh gốc.

# 2. Định vị và lợi thế cạnh tranh

| Trụ cột | Ý nghĩa | Điểm cần làm tốt |
| --- | --- | --- |
| Fast Edit | Chỉnh ảnh trong vài chạm | Auto Enhance, Crop, Filter, Color, Preset, Export nhanh |
| Beauty & Retouch | Sửa người/portrait | Da, khuôn mặt, body, tóc, makeup, ánh sáng chân dung |
| Clean & Repair | Làm sạch/phục hồi ảnh | Xóa vật thể, xóa người, remove background, deblur, denoise, restore |
| Creative Studio | Sáng tạo nội dung | Text, sticker, collage, overlay, frame, template, social size |
| AI Studio | Tạo/chỉnh bằng AI | Generative fill, replace, expand, relight, restyle, portrait, product image |
| Personalization | Học gu chỉnh của người dùng | Preset cá nhân, smart recommendations, style memory cục bộ |

# 3. Cấu trúc điều hướng tổng thể

Bottom navigation đề xuất có 5 tab chính để tránh editor bị quá tải:

| Tab | Vai trò | Màn/luồng chính |
| --- | --- | --- |
| Home | Điểm bắt đầu | Recent drafts, Quick actions, AI shortcuts, template/preset nổi bật |
| Edit | Chỉnh ảnh | Import ảnh → Editor Workspace → Export |
| AI | Công cụ AI | Enhance, Remove, Background, Expand, Replace, Relight, Portrait, Restore |
| Create | Sáng tạo | Collage, Poster, Story, Social post, Product card, Template |
| Me | Tài khoản | Projects, Favorites, Downloads, Subscription, AI credits, Settings |

# 4. Full user flow

Splash → kiểm tra trạng thái app, remote config, entitlement/subscription.

Onboarding 3-4 màn → nêu lợi ích: Enhance, Remove, Retouch, AI Create.

Permission → Photos/Media, Camera khi cần; không xin quyền quá sớm.

Home → chọn Edit Photo / Retouch / Remove / AI Enhance / Background / Collage.

Media Picker → chọn ảnh → validate định dạng/kích thước → tạo project draft.

Editor Workspace → preview + bottom tool bar + layer/history + undo/redo.

Áp dụng chỉnh sửa → lưu operation stack hoặc intermediate cache.

Compare before/after → Export.

Export Settings → resolution, format, quality, watermark, metadata.

Save/Share → Gallery, Instagram/TikTok/Facebook, copy, share sheet.

Project được lưu vào Drafts để chỉnh tiếp.

# 5. Home & onboarding

## 5.1 Splash

Logo + brand animation ngắn, tối ưu dưới 1.5 giây.

Load remote config: paywall variant, ad placement, AI feature flags, maintenance notice.

Khôi phục subscription entitlement trước khi hiển thị Home.

## 5.2 Onboarding

| Màn | Thông điệp | CTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enhance ảnh trong một chạm | Continue |
| 2 | Xóa vật thể/người khỏi ảnh | Continue |
| 3 | Retouch + chỉnh màu chuyên sâu | Continue |
| 4 | AI Studio cho ảnh sáng tạo | Start Editing |

## 5.3 Home

Hero Quick Edit: Edit Photo, AI Enhance, Remove Object, Retouch.

Continue Editing: project gần nhất.

AI Tools: Remove BG, Expand, Replace, Relight, Restore, Headshot.

Popular Presets/Filters.

Templates theo tỷ lệ Instagram Story, Post, TikTok cover, YouTube thumbnail.

Banner Pro/AI credits nhưng không che khuất tác vụ chính.

# 6. Media Picker & Project

Album, Recents, Favorites, Camera, Files.

Single select cho editor; multi-select cho collage/batch.

Hiển thị kích thước ảnh, RAW/HEIC nếu hỗ trợ.

Cảnh báo khi ảnh quá nhỏ cho AI enhance.

Auto draft: project_id, original_uri, edit_stack, preview_cache, created_at, updated_at.

Không overwrite ảnh gốc; export luôn tạo file mới.

# 7. Editor Workspace - màn lõi

Màn Editor nên chia thành 4 vùng: top action bar, canvas, contextual controls, bottom tool bar. Khi chọn một tool, bottom bar chuyển sang sub-tools thay vì mở nhiều modal.

| Vùng | Thành phần |
| --- | --- |
| Top bar | Back, Undo, Redo, Compare, History/Layers, Save/Export |
| Canvas | Pinch zoom, pan, rotate gesture, before/after hold, mask overlay |
| Context controls | Slider, color wheel, brush size, feather, opacity, intensity |
| Bottom tools | Adjust, Filter, Crop, Retouch, Remove, Background, Effects, Text, Sticker, Draw, AI |

Hiệu năng: Preview phải chạy resolution thấp/trung bình; export mới render full-resolution. Không render full ảnh sau mỗi lần kéo slider.

# 8. Bộ công cụ chỉnh ảnh cơ bản

## 8.1 Crop / Geometry

Free crop; rotate 90°; fine rotate; flip H/V.

Aspect ratios: Original, Free, 1:1, 4:5, 3:4, 9:16, 16:9, 2:3, custom.

Perspective / Keystone: vertical, horizontal, four-corner transform.

Straighten tự động dựa đường chân trời.

Resize canvas, border/canvas background.

## 8.2 Adjust

| Nhóm | Thông số |
| --- | --- |
| Light | Exposure, Brightness, Contrast, Highlights, Shadows, Whites, Blacks |
| Color | Temperature, Tint, Vibrance, Saturation |
| Detail | Sharpness, Clarity/Structure, Texture, Dehaze |
| Tone | Fade, Vignette, Grain |
| Advanced | Curves RGB, individual R/G/B curves, HSL từng màu, Color Balance |
| Selective | Linear gradient, radial mask, brush mask, luminance/color range mask |

## 8.3 One-tap Enhance

Auto exposure/color/contrast.

Portrait-aware enhance để không làm da quá gắt.

Scene profiles: Food, Landscape, Night, Indoor, Portrait, Product.

Intensity slider 0-100 và compare.

# 9. Filter, Preset và LUT

Nhóm filter: Clean, Film, Vintage, Cinematic, Moody, Warm, Cool, B&W, Food, Travel, Portrait.

Preset có thể chứa nhiều thông số adjust + curve + grain + vignette.

Favorite, Recent, My Presets.

Import LUT .cube ở bản Pro nếu engine hỗ trợ.

Tạo preset từ chỉnh sửa hiện tại và sync lên cloud ở bản Pro.

AI Recommend Preset dựa trên scene và màu chủ đạo.

# 10. Retouch / Beauty

| Nhóm | Tính năng |
| --- | --- |
| Skin | Smooth, texture preserve, blemish removal, acne/spot erase, shine reduction, tone even |
| Face | Slim, jaw, cheek, forehead, chin, nose, lips, eyes; giới hạn tự nhiên |
| Eyes | Brighten, dark-circle reduction, iris enhance, eye bag reduction |
| Teeth | Whiten với bảo toàn màu môi/da |
| Makeup | Lip, blush, contour, eyebrow, eye shadow, eyeliner, lashes |
| Hair | Hair color, shine, flyaway cleanup, volume |
| Body | Height, waist, shoulder, leg, reshape với background protection |
| Portrait Light | Face relight, soft light, studio light, catchlight |

Nguyên tắc retouch: Ưu tiên natural preset và strength thấp mặc định. Body reshape phải có background-aware warping để hạn chế méo tường/nội thất.

# 11. Xóa vật thể & sửa ảnh

## 11.1 Object Remover

Brush chọn vật thể; Erase mask; auto edge refinement.

Object detection: tap-to-select người, dây điện, rác, biển báo, text.

AI/inpainting để fill nền.

Quick modes: Remove Person, Remove Text, Remove Wire, Remove Blemish.

Before/after + refine vùng lỗi.

## 11.2 Clone / Heal

Healing brush cho khuyết điểm nhỏ.

Clone stamp có source point.

Patch tool kéo vùng thay thế.

Content-aware fill cho vùng trung bình.

## 11.3 Photo Repair

Deblur, denoise, JPEG artifact removal.

Repair scratches/crease với ảnh cũ.

Colorize ảnh đen trắng.

Restore face cho ảnh cũ.

Upscale 2x/4x.

# 12. Background Studio

| Tính năng | Chi tiết |
| --- | --- |
| Remove Background | Segment người/sản phẩm; refine hair; feather; decontaminate edge |
| Background Color | Solid, gradient, brand colors |
| Background Blur | Lens blur, bokeh, depth-based blur |
| Replace Background | Ảnh gallery, stock pack, generated AI background |
| Shadow | Drop shadow, contact shadow, direction, softness, opacity |
| Product Mode | Nền trắng, marketplace ratio, shadow, auto center, padding |
| Portrait Mode | Studio background, passport/headshot presets |

# 13. Effects & Creative Tools

Blur: Gaussian, motion, radial, tilt-shift, lens blur.

Effects: Glow, bloom, chromatic aberration, RGB split, glitch, pixel, halftone.

Light: light leak, prism, flare, sparkle, shadow overlay.

Texture: dust, paper, film burn, grain, scratches.

Frames: film, polaroid, rounded, device frame.

Overlay blend modes: Normal, Multiply, Screen, Overlay, Soft Light, etc.

Double exposure.

Mosaic/pixelate vùng riêng tư.

Draw/brush, neon brush, marker, eraser.

# 14. Text, Sticker, Shape và Layer

Text: font, size, spacing, line height, align, curve, stroke, shadow, glow, background.

Font packs; import custom font ở bản Pro nếu phù hợp licensing.

Sticker/GIF pack; favorite; search.

Shapes, icons, arrows, speech bubbles.

Layer panel: reorder, hide, lock, duplicate, opacity, blend mode.

Snap guides, center guides, safe area.

Group layers, multi-select, copy/paste style.

# 15. Collage, Template và Social Creator

| Module | Tính năng |
| --- | --- |
| Collage | 2-20 ảnh, grid, freestyle, border, spacing, rounded corner |
| Template | Story, Post, Reels cover, YouTube thumbnail, product card |
| Poster | Text + image + background + sticker layout |
| Batch Resize | Xuất nhiều kích thước social từ một thiết kế |
| Brand Kit | Logo, font, colors, watermark preset - Pro |
| Smart Layout | AI đề xuất layout theo số ảnh và chủ đề |

# 16. AI Studio - roadmap tính năng

| AI Tool | Mô tả | Gợi ý tính phí |
| --- | --- | --- |
| AI Enhance | Upscale + sharpen + denoise + face restore | Free giới hạn / Pro quota |
| AI Remove | Inpainting xóa vật thể/người | Credit |
| AI Expand | Outpainting mở rộng ảnh theo tỷ lệ | Credit |
| AI Replace | Khoanh vùng + prompt để thay vật thể | Credit |
| AI Background | Tạo nền theo prompt/scene | Credit |
| AI Relight | Đổi hướng/độ mềm ánh sáng | Pro/Credit |
| AI Sky | Thay trời và cân ánh sáng tổng thể | Pro |
| AI Style | Anime, illustration, film, 3D, editorial | Credit |
| AI Portrait | Headshot/studio portrait/beauty portrait | Credit pack |
| AI Product | Tạo ảnh sản phẩm ecommerce | Credit/Pro |
| AI Erase Text | Detect + remove chữ | Pro |
| AI Caption/Hashtag | Sinh caption theo ảnh khi người dùng muốn | Pro |
| AI Prompt Edit | Lệnh tự nhiên: 'làm trời xanh hơn, xóa người phía sau' | Premium AI |

## 16.1 AI Prompt Edit

Đây là tính năng tạo khác biệt mạnh: người dùng nhập câu lệnh, hệ thống phân tích intent rồi chuyển thành một chuỗi operation. Những chỉnh sửa thông thường nên chạy local; chỉ vùng cần sinh nội dung mới gọi model AI.

Ví dụ: “Làm ảnh sáng hơn, da tự nhiên, xóa người phía sau, đổi nền thành quán cafe tối giản.”

Parser chia thành: exposure + portrait retouch + object mask/inpaint + background generation.

Hiển thị danh sách thay đổi trước khi Apply để người dùng kiểm soát.

Cho phép Undo từng operation.

# 17. Export & Share

| Option | Free | Pro |
| --- | --- | --- |
| Độ phân giải | Giới hạn/chuẩn tùy chiến lược | Original / 2K / 4K khi phù hợp |
| Quality JPEG | Standard | Custom 1-100 |
| PNG/WebP | Có thể giới hạn | Đầy đủ |
| Watermark | Không nên ép watermark mọi ảnh; dùng tùy campaign | Không watermark |
| Metadata | Default | Giữ/xóa EXIF |
| Batch Export | Giới hạn | Đầy đủ |
| Share | System share sheet | System share sheet |

Hiển thị estimated file size.

Save copy, Share, Open in other app.

Không nên chặn export bằng paywall sau khi người dùng đã chỉnh lâu; khóa rõ từ lúc chọn feature Pro.

# 18. Draft, History và Non-destructive Editing

Operation-based edit stack: mỗi chỉnh sửa là một command có params.

Undo/Redo không phụ thuộc file ảnh đã render.

Checkpoint cache sau một số operation nặng để giảm thời gian replay.

History timeline: tên tool + thumbnail nhỏ + timestamp.

Version snapshot: Save Version / Duplicate Project.

Auto recovery khi app crash hoặc bị kill background.

# 19. Search, Favorites và Asset Store

Search filters, stickers, templates, fonts, AI tools.

Favorite preset/template/sticker.

Download asset pack theo nhu cầu để giảm app binary.

Remote asset manifest + checksum + version.

Featured/New/Trending packs.

Có thể mở marketplace asset sau khi có user base.

# 20. Subscription, Ads và AI Credits

| Gói | Định hướng |
| --- | --- |
| Free | Core editor, crop, adjust, một số filter, quảng cáo hợp lý, AI trial |
| Pro Monthly | Mở Pro tools, premium filters, no ads, cloud sync/preset, quota AI cơ bản |
| Pro Yearly | Giá tốt hơn theo tháng; gói chủ lực |
| AI Credits | Dùng cho generative fill, expand, headshot, product studio, tác vụ GPU cao |
| Lifetime | Chỉ mở non-AI hoặc quota AI rất nhỏ để tránh chi phí vô hạn |

## 20.1 Vị trí quảng cáo đề xuất

Home banner/native ở vị trí không cản trở.

Interstitial sau export với frequency cap, không hiện sau mỗi thao tác.

Rewarded ad để nhận 1 AI trial/HD export/asset premium tạm thời.

Không đặt ads trong lúc đang brush/mask/chỉnh editor vì phá flow.

# 21. Kiến trúc Flutter đề xuất

Nên tách editor khỏi business UI ngay từ đầu. Flutter làm shell/UI và orchestration; các tác vụ pixel/GPU nặng có thể cần native/C++/Metal/OpenGL/Vulkan tùy thư viện và mức hiệu năng.

| Layer | Đề xuất |
| --- | --- |
| Presentation | Flutter screens/widgets, responsive layout, gesture layer |
| State | Riverpod hoặc Bloc; state rõ theo project/editor/tool |
| Domain | Use cases: import, apply operation, export, entitlement, AI job |
| Data | Repository cho project, assets, subscription, API |
| Local DB | Isar/Drift/SQLite cho projects, history, downloaded assets |
| Image Engine | Dart cho orchestration; native plugin/FFI cho pixel-heavy ops |
| GPU | Shader/fragment program hoặc native GPU pipeline cho realtime preview |
| Network | Dio/http + retry + signed upload URL |
| Storage | Original URI + preview cache + temp + exported files |
| Analytics | Event schema riêng cho editor tools, export, paywall, AI jobs |
| Crash/Perf | Crash reporting + ANR + frame render time + OOM monitoring |

# 22. Gợi ý package/module code

| Module | Nội dung |
| --- | --- |
| app_core | routing, theme, localization, config, logger |
| media_picker | gallery/camera/files/import |
| editor_core | project model, operation stack, undo/redo, rendering contract |
| editor_adjust | color/light/detail |
| editor_geometry | crop/rotate/perspective |
| editor_retouch | face/body/skin masks |
| editor_remove | heal/clone/remove workflow |
| editor_background | segment/mask/background composition |
| editor_layers | text/sticker/shape/overlay/layer panel |
| editor_export | full-res render, encoding, save/share |
| ai_client | job submit, upload, polling/websocket, credit |
| billing | store products, subscription, entitlement |
| ads | banner/native/interstitial/rewarded, frequency cap |
| projects | drafts, history, cloud sync |
| assets | filter/template/font/sticker catalogs |

# 23. Image processing pipeline

Decode ảnh gốc và đọc orientation/EXIF.

Tạo preview bitmap phù hợp kích thước màn hình.

Mọi adjustment được lưu dưới dạng parameter, không ghi đè original.

Realtime pipeline chạy trên preview bằng GPU/shader khi có thể.

Mask/segmentation lưu riêng, có thể ở resolution thấp rồi upscale/refine.

AI job chỉ upload ảnh/vùng cần thiết khi có thể để tiết kiệm bandwidth/cost.

Export replay operation stack trên full resolution hoặc tile-based render.

Encode JPEG/PNG/WebP/HEIC theo platform support.

Dọn temp/cache theo quota.

# 24. Backend & AI service

| Service | Vai trò |
| --- | --- |
| Auth/Profile | Optional login, profile, device linking |
| Entitlement | Xác thực Pro/credits từ store receipt |
| Asset CMS | Filter/template/sticker metadata và remote config |
| AI Gateway | Một API thống nhất để route model/provider |
| Job Queue | Xử lý tác vụ GPU dài, retry, cancel, timeout |
| Object Storage | Signed upload/download; lifecycle xóa file tạm |
| Usage/Credit | Trừ/hoàn credit theo job thành công/thất bại |
| Analytics | Funnel, tool usage, export, retention, AI conversion |

## 24.1 AI job lifecycle

Client tạo job → backend trả signed upload → upload ảnh/mask → submit → queued/running → completed/failed → client tải result → backend xóa input/output sau thời gian retention đã công bố.

# 25. Privacy & security

Chỉnh sửa local mặc định cho các tool không cần AI.

AI upload phải có disclosure rõ ràng trong Privacy Policy.

Dùng signed URL ngắn hạn; object storage private.

Không dùng ảnh người dùng để train nếu chưa có consent rõ ràng.

Cho phép Delete AI history / Delete account / Delete cloud projects.

Rate limit, abuse prevention, token không hardcode trong app.

API key provider AI phải nằm server-side.

Log không chứa URL ảnh private lâu dài hoặc prompt nhạy cảm không cần thiết.

# 26. Hiệu năng & thiết bị

Target editor 60 FPS cho pan/zoom và slider trên thiết bị tầm trung khi preview.

Texture/bitmap memory budget; tránh giữ nhiều full-resolution bitmap.

Tile rendering cho ảnh lớn.

Downsample có kiểm soát cho preview.

Cancel task khi user đổi tool nhanh.

Background isolate cho CPU tasks; native thread pool cho engine.

Benchmark với ảnh 12MP, 24MP, 48MP và thiết bị RAM 4GB/6GB/8GB.

# 27. Analytics & KPI

| Nhóm KPI | Metric |
| --- | --- |
| Activation | Onboarding complete, first import, first edit, first export |
| Engagement | Edits/session, tools/project, session time, drafts revisited |
| Quality | Export success, crash-free users, OOM, AI job success |
| Retention | D1, D7, D30; editor return rate |
| Monetization | Paywall view → trial → subscribe; ARPU; rewarded usage |
| AI | AI tool adoption, credit consumption, cost/job, conversion after AI trial |

### Event naming gợi ý

home_tool_clicked

photo_imported

editor_tool_opened

editor_operation_applied

compare_used

export_started / export_succeeded / export_failed

ai_job_started / ai_job_completed / ai_job_failed

paywall_viewed / purchase_started / purchase_succeeded

rewarded_ad_completed

# 28. MVP - nên build gì trước

| Phase | Phạm vi |
| --- | --- |
| MVP 1 | Import, crop/rotate, adjust cơ bản, filters, text/sticker đơn giản, undo/redo, export, drafts |
| MVP 2 | Advanced color, blur/effects, layer panel, collage, remove background local/service, object remover |
| MVP 3 | Retouch portrait, premium presets/assets, subscription, ads, analytics |
| AI 1 | Enhance, remove object, background, upscale/restore |
| AI 2 | Expand, replace, relight, style, portrait/headshot, product studio |
| AI 3 | Natural-language Prompt Edit + personalized suggestions |

Khuyến nghị build: Đừng đưa quá nhiều AI vào bản đầu. Editor core + export + project/history phải ổn trước, vì AI tốt nhưng workflow chỉnh ảnh chậm/crash vẫn làm retention thấp.

# 29. Backlog màn hình UI/UX

| Nhóm | Màn cần thiết |
| --- | --- |
| Launch | Splash, Maintenance, Update required |
| Onboarding | Intro 1-4, Permission education |
| Home | Default, Pro user, AI credit empty, no recent project |
| Picker | Gallery, Albums, Camera, Multi-select |
| Editor | Default, tool selected, before/after, history, layer panel |
| Adjust | Light, Color, Detail, Curve, HSL, Selective |
| Crop | Aspect, rotate, perspective |
| Filter | Category, favorite, preset detail |
| Retouch | Skin, Face, Eyes, Makeup, Hair, Body |
| Remove | Brush mask, auto select, processing, refine result |
| Background | Remove, replace, blur, AI background, refine hair |
| Effects | Blur, light, texture, glitch, overlay |
| Text/Sticker | Add/edit, layer ordering, asset search |
| Collage/Create | Template picker, canvas editor |
| AI Home | Tool categories, credits, recent results |
| AI Job | Upload, processing, result compare, retry |
| Export | Settings, processing, success/share |
| Projects | Draft list, sort, delete, duplicate |
| Subscription | Paywall monthly/yearly, restore purchase |
| Settings | Language, export default, cache, privacy, feedback, about |

# 30. Các trạng thái bắt buộc phải thiết kế

Empty state: chưa có ảnh/draft/favorite.

Loading/skeleton.

Permission denied và hướng dẫn Settings.

AI queued/running/failed/no credit/timeout.

No network.

Unsupported image/corrupted file.

Low storage.

Out of memory fallback.

Subscription restored/failed.

Export failed/retry.

Feature unavailable by device/model.

Offline mode cho local editor.

# 31. Localization & thị trường

Thiết kế text co giãn; không hardcode width theo tiếng Anh.

Locale, decimal, date, currency.

Font fallback đầy đủ tiếng Việt/Arabic/CJK.

Asset/filter name nên localizable.

Remote config theo country để test paywall/ads và feature rollout.

Ưu tiên English + Vietnamese trước, sau đó Spanish, Portuguese, Indonesian, Thai, Japanese, Korean tùy chiến lược acquisition.

# 32. QA checklist

| Khu vực | Test |
| --- | --- |
| Import | JPEG/PNG/WebP/HEIC; ảnh lớn; orientation; screenshot; transparency |
| Editor | Undo/redo sâu; rotate/crop; multi-tool; reopen draft |
| Mask | Zoom khi brush; hair edge; erase/refine; small object |
| Export | Original size; EXIF; share; low storage; cancel |
| Performance | RAM thấp; ảnh 48MP; rapid slider; background/foreground |
| Billing | Purchase, pending, cancel, restore, expired |
| Ads | Frequency cap, no-ad entitlement, rewarded callback |
| AI | Retry, timeout, job duplicate, no credit, network switching |
| Privacy | Delete project/history/account; signed URL expiration |

# 33. Hướng phát triển sau khi có traction

Desktop/web editor đồng bộ project.

Video editor nhẹ dùng cùng preset/filter ecosystem.

Camera live filter + makeup.

Community preset/template.

Creator marketplace.

Team/brand workspace cho seller và agency.

Product photography B2B.

SDK/API chỉnh ảnh hoặc AI background cho app bên thứ ba.

# 34. Đề xuất USP để không thành 'bản sao Hypic'

| USP | Cách triển khai |
| --- | --- |
| Prompt Edit có kiểm soát | AI hiểu lệnh nhưng chuyển thành operation rõ ràng để user sửa/undo từng bước |
| Smart Recipe | Một chạm tạo recipe gồm color + retouch + background cleanup theo loại ảnh |
| Personal Preset DNA | Học các adjustment user hay dùng và đề xuất preset cá nhân |
| Product Mode | Một workflow riêng cho seller: clean → BG → shadow → crop → batch resize |
| Natural Retouch | Ưu tiên giữ texture da và geometry tự nhiên |
| Local-first | Tool thường chạy máy, AI chỉ gọi cloud khi thực sự cần |

# 35. Đề xuất roadmap 6 mốc

| Mốc | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| R1 - Editor Core | Import → basic edit → undo/redo → export ổn định |
| R2 - Creative | Filter/preset, text/sticker, effects, collage, projects |
| R3 - Monetization | Pro, ads, entitlement, analytics, remote config |
| R4 - Clean/Retouch | Remove BG, object remove, portrait retouch |
| R5 - AI Studio | Enhance, restore, expand, replace, generated background |
| R6 - Differentiation | Prompt Edit, Smart Recipe, Product Mode, personalization |

# 36. Kết luận

Nếu triển khai đúng thứ tự, ASC Photo AI có thể bắt đầu như một app chỉnh ảnh nhanh nhưng có nền kiến trúc đủ để tiến dần thành creative suite. Phần quan trọng nhất ở giai đoạn đầu không phải số lượng filter hay AI tool, mà là editor core mượt, history ổn định, export tin cậy và UX khiến người dùng hiểu ngay công cụ.

Tài liệu này có thể dùng trực tiếp để tiếp tục sang bước thiết kế sitemap chi tiết, wireframe, UI full flow từng màn, database schema, API spec, backlog Jira và kiến trúc source Flutter.